قرارداد خرید، حمل و نصب تجهیزات دکوراتیو و صوت و تصویر سالن آمفی تئاتر

| شماره: |  |
| --- | --- |
| تاریخ: |  |

جمهوري اسلامي ايران

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

- نام واحد اجرائي: - نام و سمت نماينده قانوني (كارفرما):

- شركت طرف قرارداد: - شماره ثبت شركت : - تاريخ ثبت شركت: - نام و مشخصات نمايند ه شركت طرف قرارداد: آقای/ خانم فرزند : شماره شناسنامه : - سمت نماينده شركت طرف قرارداد: کد ملی: - آدرس و تلفن شركت: - تلفن : فاکس : موبايل: شناسه ملی: کد پستی :

مستندات: صورتجلسه مناقصه عمومي شماره مورخ به استناد دستور ریاست محترم دانشگاه در هامش نامه شماره 790724/95 مورخ 20/5/95

اين قرارداد در18 ماده، 18 تبصره، 6 صفحه و 5 نسخه تهيه و تنظيم كه هر كدام حكم واحد را دارد.

ماده1: موضوع قرارداد: نوع كار: مطابق با مندرجات پیوست شماره یک (لیست برآورد اولیه پروژه) كيفيت كار: براساس مفاد قرارداد و شرايط مناقصه

ماده2: مدت انجام قرارداد: از تاريخ لغايت . شروع قرارداد از زمان امضای صورتجلسه تحویل کارگاه و تأیید طرح توسط کارفرما به مدت 70 روز می باشد.

ماده3: مبلغ قرارداد: مبلغ کل قرارداد: ریال ( ریال)

تبصره1: انجام عملیات دقیق متره در مرحله نهایی پس از انجام کار، با حضور کارشناس ناظر پروژه به عنوان نماینده کارفرما، کارشناس ناظر مدیریت فنی دانشگاه ، مسئول امور قراردادهای واحد و نماینده پیمانکار انجام خواهد شد. مبلغ نهایی قرارداد بر اساس متره نهایی و پیوست شماره یک قابل پرداخت خواهد بود. موارد خارج از پیوست یک با توافق طرفین در سقف 25% قابل افزایش می باشد. تبصره2: مبلغ فوق بابت خرید و نصب تجهیزات موضوع قرارداد و هزینه حمل و نقل و آموزش می باشد. تبصره3: مبلغ فوق بدون احتساب مالیات ارزش افزوده می باشد.

ماده4: نحوه پرداخت: 10% از مبلغ كل قرارداد بعنوان پيش‌پرداخت معادل -/698/115/861 ريال در قبال اخذ ضمانت معتبر بانكي و 70% معادل مبلغ-/245/789/152/2 ريال (در سه قسط) درحين اجراي‌كارو براساس پيشرفت كار و تأييد کارفرما و 20% باقیمانده معادل ریال پس از اتمام کار و تایید کارفرما و ارائه مفاصا حسابهای لازم به پیمانکار پرداخت مي‌گردد. تبصره1: پرداخت عوارض، ماليات و ساير كسورات قانوني اعم از بيمه و ... مربوط به قرارداد برعهده پیمانکار می باشد. تبصره 2: با توجه به بخشنامه شماره 581123/95 مدیریت امور مالی دانشگاه در خصوص اصلاح ماده 104 قانون مالیات های مستقیم از ابتدای سال مالی 95، مالیات خرید خدمت (اجرت و قرارداد) به صورت ثبت در سامانه الکترونیکی دارایی خواهد بود؛ لذا پیمانکار بایستی از طریق سامانه www.tax.gov.ir پیگیری لازم را به عمل آورد. تبصره 3: در صورتي كه بنابر اسناد و مدارك ارائه شده توسط پيمانكار مبلغ ماليات بر ارزش افزوده به قرارداد تعلق گيرد، كارفرما پس از رويت اسناد و مدارك و تأييد آنها نسبت به پرداخت مبلغ ماليات بر ارزش افزوده قرارداد اقدام خواهد نمود. تبصره 4: مجری طرف قرارداد موظف مي باشد حداكثر تا يك سال پس از اتمام قرارداد موجود ، نسبت به اخذ مفاصا حساب از سازمان تامين اجتماعي اقدام نموده و مفاصاحساب مربوطه را به واحد ارائه نمايند در غير اينصورت پس از گذشت یکسال، به استناد تبصره ماده 38 قانون تأمين اجتماعي، حسابداري واحد رأساً مطالبات سازمان تأمين اجتماعي مربوط به قرارداد را از محل پنج درصد كل قرارداد و آخرين قسط نگهداري شده محاسبه و به سازمان تامين اجتماعي پرداخت و رسيد كتبي دريافت می نماید و مجری در این خصوص حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت. # تبصره 5: مجری موظف مي باشد جهت این قرارداد، كد كارگاهي جديد از سازمان تامين اجتماعي اخذ و به واحد اعلام نمايد. كه مسئوليت پيگيري و نظارت بر حسن اجراي اين امر بر عهده کارفرما مي باشد. تبصره 6: پرداخت به پیمانکار منوط به ارائه تضمین انجام تعهدات ماده 6 قرارداد می باشد.

ماده 5: شرايط اختصاصي: # خرید، حمل، نصب تجهیزات و مواد به عهده پیمانکار می باشد. # مشخصات فنی مطابق با مندرجات پیوست یک (لیست برآورد اولیه پروژه) # عملیات زیرسازی، آماده سازی وگرادیان بندی کف سالن جهت اجرای کفپوش کف و تخریب سقف در صورت لزوم تعمیر سن و خارج نمودن نخاله به عهده پیمانکار می باشد. # تهیه و تأمین برق ایمن (UPS) و برق اصلی و همچنین کابل ارت بر عهده کارفرما می باشد و کابل برق اصلی در اتاق فرمان می بایست تحویل پیمانکار گردد. # مدت گارانتي تجهيزات از تاريخ تحويل قطعي به خريدار به مدت يكسال هجري شمسي مي‌باشد(تاريخ يادشده تحويل قطعي طي صورتجلسه‌اي توسط مديريت مكتوب مي‌گردد.) # شركت موظف به ارائه 5 سال خدمات پس از فروش مي‌باشد كه در صورت صلاحديد خريدار و پس از پايان مدت زمان گارانتي جهت موضوع يادشده قرارداد جداگانه منعقد خواهد شد. # پیمانکار متعهد می شود تمام مواد تجهیزات و لوازم مصرفی را قبل از اجرا به رویت و تأیید کارفرما (خریدار) برساند. # در صورت درخواست کارفرما نسبت به اجرای چراغ لب پله که جدای از مبلغ قرارداد پس از تأیید کار انجام شده و در قبال ارائه وضعیت به پیمانکار پرداخت می شود. # نقشه ها و دیتیل های اجرائی (شامل زیرسازی سقف و بدنه و پلان مبلمان) قبل از هرگونه اقدام از سوی فروشنده، می بایست به تأیید کارفرما برسد. # پیمانکار جهت تسریع در تحویل کار می تواند در ساعات غیر اداری و تعطیلات با هماهنگی و تأیید مدیریت دانشکده، در محل حضور و فعالیت داشته باشد. # کارفرما جهت حوادث احتمالی کارگران و عوامل اجرایی پیمانکار هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت. # پیمانکار متعهد می شود تمام نقشه های اجرایی (برق، اعلام حریق صوت و تصویر و دکوراسیون) را به صورت تفکیکی و مجزا تحویل کارفرما نماید. # مسئولیت اخذ مجوز های خاص و نیز رعایت مقررات جاری مملکتی و حقوق اشخاص ثالث در تهیه انجام موضوع مناقصه بر عهده برنده مناقصه بوده و کارفرما هیچ تعهد و مستولیتی در این زمینه نخواهد داشت.

ماده6: تضمین انجام تعهدات: برنده مناقصه متعهد مي‌گردد قبل از انعقاد قرارداد(حداكثر به مدت 7 روز اداری پس از ابلاغ به برنده مناقصه)، ضمانتنامه معتبر بانكي يا وجه نقد يا اوراق بهادار (منوط به موافقت دانشگاه) معادل 10% كل مبلغ ساليانه قرارداد را تهيه و تسليم کارفرما نمايد. چنانچه برنده مناقصه به تعهدات خود بطور جزئي يا كلي عمل ننمايد و يا موجب ورود خسارت گردد کارفرما می تواند ضمانت فوق را به نفع دولت ضبط و یا از مبلغ فوق جبران خسارت نماید، در غير اين صورت مبلغ ضمانت در پايان مدت قرارداد، پس از ارائه مفاصاحسابهاي لازم و در صورت داشتن رضايت واحد مسترد خواهد شد. ضبط سپرده فوق مانع مطالبه خسارت زايد بر آن نخواهد بود. تبصره: قبل از سپردن ضمانت 10% انجام تعهدات هيچگونه وجهي حتي علي الحساب از طرف كارفرما به برنده مناقصه پرداخت نمي شود.

ماده7: جرائم و فسخ قرارداد: پیمانکار موظف ‌است تجهیزات را عیناً مطابق با شرایط و مفاد قرارداد تحويل خريدار دهد و در صورت عدم مطابقت تجهیزات با شرایط قرارداد، خريدار ضمن عدم پرداخت هیچگونه وجهی به پیمانکار ضمانت حسن انجام کار وی را به نفع دولت ضبط خواهد نمود و در این صورت پیمانکار موظف می باشد کلیه پرداختی های انجام شده به وی را به کارفرما عودت نماید. تبصره1: چنانچه پیمانکار نسبت به انجام موضوع قرارداد اقدام ننمايد (در صورتی که منجر به فسخ قرارداد نشود) به ازاي هر روز تأخير دو دهم درصد از مبلغ کل قرارداد جريمه و از مطالبات و یا ضمانت های موجود كسر مي‌گردد. (اگر تأخير مورد نظر تحت شرايط خاصي كه پیمانکار قادر به كنترل آن نباشد صورت گيرد، پیمانکار در اين زمينه تعهدي نخواهد داشت. همچنین تاخیرپیمانکار به دلیل عدم پرداخت به موقع مطالبات از سوی کارفرما نیز مشمول جریمه نخواهد بود.) تبصره2: خریدارمي‌تواند در صورت عدم رعايت هر يك از مفاد قرارداد توسط پیمانکار به تشخيص دانشگاه نسبت به فسخ يكجانبه قرارداد اقدام نمايد و پیمانکار در اين خصوص حق هيچگونه اعتراضي ندارد . تبصره3: نظارت عالي خریدارصرفاً در خصوص نظارت برحسن اجراي قرارداد بوده و هيچگونه مسئوليتي در خصوص عملكرد پیمانکار طبق موضوع قرارداد در مراجع قضايي به عهده ندارد. تبصره4: كليه اسرار و اطلاعاتي كه به موجب اين قرارداد در اختيار پیمانکار و نيروهاي تحت پوشش آن قرار مي‌گيرد در حكم امانت بوده و مجري حق افشاي آنها به غير را به هيچ طريقي ندارد. در صورت هرگونه گزارش و تأييد حراست دانشگاه خریدارمي‌تواند نسبت به فسخ قرارداد و جبران كليه خسارات وارده به تشخيص خود اقدام نمايد و پیمانکار در اين خصوص هيچ گونه اعتراض و شكايتي در هيچ مرجع قضايي نخواهد داشت. بديهي است خریدارمي‌تواند موضوع را از طريق مراجع قضايي نيز پيگيري نمايد. تبصره5: خریدارمسئوليت نظارت بر حسن اجراي قرارداد را بر عهده داشته و در صورت احراز موارد فسخ ويا عدم حسن اجراي مفاد قرارداد توسط پیمانکار نسبت به فسخ قرارداد اقدام خواهد نمود. تبصره 6: خریدارمي‌تواند در صورت انحلال، ورشكسته شدن و عدم توانائي مالي شركت، ضمن ضبط ضمانت حسن انجام كار، قرارداد را يكجانبه فسخ و به كار پیمانکار خاتمه دهد و پیمانکار حق هيچگونه اعتراضي نخواهد داشت و در صورت بروز خسارت، خریدارمي‌تواند ميزان خسارت وارده برآورد شده توسط كارشناس ذيصلاح را از پیمانکار دريافت نمايد. تبصره 7: در صورتی که قبل از شروع یا در حین انجام خدمات موضوع قرارداد، عدم صلاحیت پیمانکار از سوی حراست و یا سایر مراجع دانشگاه و دیگر مراجع ذیصلاح اعلام گردد، کارفرما درخصوص فسخ یکجانبه قرارداد مختار بوده و پیمانکار حق هیچ گونه اعتراضی نخواهد داشت.

ماده8: توان مالي: با توجه به نوسان تخصيص اعتبار و احتمال تأخير در پرداخت مطالبات، پیمانکار مي بايستي توان مالی لازم جهت انجام موضوع قرارداد را داشته باشد.

ماده9: كاهش و افزايش: خريدار مي‌تواند پس از اخذ مجوزهاي لازم از دانشگاه (مديريت خدمات پشتيباني) حجم عمليات قرارداد و به تبع آن مبلغ ريالي قرارداد را تا 25% كاهش يا افزايش دهد.

ماده10: منع مداخله: پیمانکار متعهد مي‌گردد مشمول ممنوعيت قانون مصوب 22 ديماه 1337 موضوع منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي نمي‌باشد.

ماده11: انتقال به غير: پیمانکار نمي‌تواند بدون موافقت كتبي كارفرماو دانشگاه نسبت به واگذاري كلي و جزئي موضوع مناقصه به اشخاص حقيقي و حقوقي ديگر اقدام نمايد. در غيراين صورت خریدارحق خواهد داشت ضمن فسخ يكجانبه قراردادو ضبط ضمانت به نفع دولت اقدام وخسارت وارده را از پیمانکار دريافت نمايد.

ماده12: فورس ماژور: در مواقع بروز حوادث غيرمترقبه (اعم از آتش‌سوزي، سيل و ...) كه تمام يا قسمتي از قرارداد قابل اجراء نباشد و طرفين نتوانند به تعهدات خود عمل نمايند مفاد قرارداد در طول مدت زمان آن به قوت خود باقي بوده و پس از رفع حادثه غير مترقبه طرفين قرارداد متعهد به انجام تعهدات خود مي‌باشند.

ماده13: عدم تعهد کارفرما: كليه كارگران تحت پوشش پیمانکار هيچگونه رابطه استخدامي با خریدارنداشته و مسئوليتهاي حقوقي و جزايي ناشي از روابط كار و مقررات قانون تأمين اجتماعي و طرح طبقه‌بندي مشاغل و... برعهده پیمانکار بوده و در اين زمينه خریدارهيچگونه مسئوليتي اعم از استخدامي و دعاوي در محاكم نسبت به پرسنل تحت پوشش پیمانکار را عهده‌دار نيست. خریداردر مقابل اشخاص ثالث و خسارت ناشي از عمكرد پیمانکار و پرسنل تحت پوشش آن هيچگونه مسئوليتي نداشته و در كليه موارد پیمانکار جوابگو خواهد بود. تبصره: خریداردر قبال مطالبات نيروهاي تحت پوشش شركت در زمينه قانون كار، قانون تأمين اجتماعي و ساير قوانين و مقررات مربوطه، در برابر وزارت كار و امور اجتماعي، سازمان تأمين اجتماعي و ساير مراجع قانوني ذيربط و ذيصلاح مسئوليت ندارد. ماده14: عدم توانايي: در صورتيكه پیمانکار به دلايلي تمايل و يا توانائي لازم جهت انجام تعهدات موضوع قرارداد را نداشته باشد ميبايست كتبا" به خریداراعلام نمايد بديهي است كه خریدارضمن ضبط سپرده حسن‌انجام‌كار وي به ‌نفع دولت و اخذ خسارت وارده (بنا به تشخيص كارشناس ذيصلاح مورد تاييد دانشگاه) ، قرارداد را يكجانبه فسخ خواهد نمود.

ماده15: رفع اختلاف: طرفين قرارداد كوشش خواهند نمود اختلاف ناشي از تعبير و تفسير موضوع قرارداد را حل و فصل نموده، در غيراينصورت موضوع از طريق اداره حقوقي دانشگاه رسيدگي و چنانچه رفع اختلاف نشد از طريق مراجع قضائي اقدام خواهد شد.

ماده16: اقامتگاه قانوني پيمانكار: همان است كه در قرارداد ذكر شده و چنانچه نامه‌اي به پیمانکار ارسال گردد ابلاغ شده تلقي گرديده و پیمانکار متعهد است در صورت تغيير محل و يا شماره تلفن مراتب را حداكثر ظرف مدت زمان پنج روز پس از جابجائي و تغيير مكان كتباً به خريدار اعلام نمايد.

ماده17: اطلاع از شرايط قرارداد: پیمانکار اقرار مي‌نمايد كه از شرايط قرارداد و مقتضيات محل آگاهي كامل داشته و به عذر عدم اطلاع از مفاد قرارداد نمي‌تواند متعذر شود. لازم به ذكر است ساير شرايط و مواردي كه در اين قرارداد ذكر نشده تابع احكام كلي وشرايط عمومي مربوط به قراردادها و قانون‌كار و ساير قوانين جاري مملكت بوده وبراي طرفين لازم‌الاجرا خواهد بود.

ماده18: اين قرارداد در 18 ماده، 18 تبصره، 6 صفحه و 5 نسخه تهيه و تنظيم كه هر كدام حكم واحد را دارد.

قرارداد . تهيه و تنظيم: - كارشناس امور قراردادها.ر/6/4